**Adenda - Contrato**

La presente adenda complementa el contrato firmado inicialmente para replantear la fecha de entrega y los pagos pendientes hasta la fecha de entrega.

Debajo se encuentra la tabla de los pagos realizados así como los pagos a realizarse hasta finalizar el proyecto.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Julio Mandujano** | **Renzo Santillán** | **José Quispe** | **Total** | **Estado** |
| 14/07/2014 | S/.708,30 | S/.708,30 | S/.708,30 | S/.2.124,90 | Pagado |
| 31/07/2014 | S/.708,30 | S/.708,30 | S/.708,30 | S/.2.124,90 | Pagado |
| 14/08/2014 | S/.708,30 | S/.708,30 | S/.708,30 | S/.2.124,90 | Pagado |
| 31/08/2014 | S/.708,30 | S/.708,30 | S/.708,30 | S/.2.124,90 | Pagado |
| 15/09/2014 | S/.1.416,60 | S/.1.416,60 | S/.1.416,60 | S/.4.249,80 | Pagado 50% |
| 30/09/2014 | S/.1.416,60 | S/.1.416,60 | S/.1.416,60 | S/.4.249,80 | Pendiente |

Nueva fecha de entrega: 15/10/2014

El plazo de entrega incluye la puesta en vivo del proyecto en la nube (Servidor en línea), luego de la etapa de testing antes de las pruebas con empresas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Contratante Contratista

Rolando Arturo Tapia Chipana Julio Enrique Mandujano Nalvarte

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Contratista Contratista

Renzo David Santillán Chávez José Luis Quispe Pino